汕头大学计算机系　编号：2026-09-14-01

# 会议记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-14 |
| 第几组 | 第一组 |
| 主持人 | 黄应辉（HandyWote，2024611031） |
| 会议主题 | 任务布置、分组与选题确认 |
| 开始时间 | 19:00 |
| 结束时间 | 21:00 |
| 参加人员 | 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）、徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui） |
| 记录人员 | 黄应辉（HandyWote，2024611031） |
| 记录时间 | 2026-09-14 |
| 会议内容 | 见下 |
| 已解决问题 | 见下 |
| 待解决问题 | 见下 |
| 备注 | 本记录依据当日提交（docs: add assignment and templates，手 jandi / assignment 与模板入库）及 09-15 各决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。 |

## 会议内容

- 任务布置宣讲。组长 HandyWote 宣读老师任务书（docs/assignment.doc）要点：非网页 GUI；输入若干 <a,b> 有向关系；渲染有向图；输出尽可能多的拓扑序；结果与图片可导出、文本存储；须做环检测；小组需按周开会并留会议记录，最终验收检查会议记录。当场把作业文件与老师模板（docs/meeting-minutes-template.doc、report-template.doc）提交入库（提交：docs: add assignment and templates）。

- 分组与角色分工。本组定为第一组，共 5 人，按仓库模块单文件单一职责划分主责：

  - 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）：项目规范与留档体系、T1 骨架/CI/契约、T7 打包发布、可行性研究报告（01），并统筹进度。

  - 徐锦源（Asukadaisiki，2024611176）：app/models/（parser / graph / enumerator，即 T2 算法内核）。

  - 罗展彬（xiaoliei，2024611093）：app/events/（protocol / player / timeline，即 T3 事件引擎）。

  - 郑逸驰（HanXuXie，2024611021）：app/scene/（board / effects / pool，即 T4 渲染场景）。

  - 冯思语（Frieda-Feng，2024611197）：app/ui/（main_window / input_panel / control_bar / lanes / results，即 T5 界面壳）。 文档分工约定「谁开发谁写自己章节」，开发量大者文档量对冲，组长只写 01 可行性并统稿（后续 09-15 决策文档 2026-09-15-任务拆分总表.md 与提交 docs: T8文档分工细化 固化本口径）。

- 技术选型初步讨论。产品目标定为：单文件双击即跑、文件/手工双输入、计算过程动画（节点消耗、队列变化、分叉伪并发泳道）、调速/暂停/单步、结果与图片导出。组员提出候选技术栈，留待次日（09-15）就位开发机后实测对比后定案。

- 留档纪律确认。全体同意采用「决策 → Issue → 留档 evidence/decisions/」「完成可见功能 → 截图 evidence/screenshots/」「性能测试 → 追加 evidence/benchmarks.csv」「测试用例 → evidence/test-data/」四条习惯，并同意工程统一使用 uv 管理、算法必须自研（禁用现成排序库）。

- 下周计划。HandyWote 于 09-15 落定技术栈、工程规范与包骨架；其余四人先各自阅读任务书、熟悉自己模块的接口预期。

## 已解决问题

- 完成分组与选题宣讲，明确产品边界（非网页 GUI、<a,b> 输入、拓扑序枚举、环检测、导出）。

- 确定 5 人模块主责分工（models / events / scene / ui + 组长基建与统筹）。

- 达成四条留档纪律与 uv 工程管理、算法自研两条红线共识。

## 待解决问题

- 技术栈尚未定案（Python+PySide6 / C# / Java 等候选未实测对比），须于 09-15 出结论（后由 2026-09-15-技术栈定案.md 对应 issue #1 解决）。

- 模块间接口契约（事件协议、解析错误类型、泳道上限等）未定，影响四人并行开工。

- 是否为 Windows / macOS / Linux 三端通用尚未拍板，关系到 CI 与打包工作量（后由 09-15 决策修正为三端通用硬性要求）。

## 备注

据提交与决策时间线还原。本日为组内第一次会议，主要产出是任务宣讲、分工与规范共识；技术栈、契约、任务拆分等具体定稿发生在 2026-09-15（详见 evidence/decisions/2026-09-15-技术栈定案.md、2026-09-15-契约定案.md、2026-09-15-任务拆分总表.md）。