汕头大学计算机系　编号：2026-09-15-01

# 会议记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-15 |
| 第几组 | 第一组 |
| 主持人 | 黄应辉（HandyWote，2024611031） |
| 会议主题 | 开工会议：技术栈与工程规范定案、任务拆分与接口契约 |
| 开始时间 | 20:00 |
| 结束时间 | 22:30 |
| 参加人员 | 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）、徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui） |
| 记录人员 | 冯思语（Frieda-Feng，2024611197） |
| 记录时间 | 2026-09-15 |
| 会议内容 | 见下 |
| 已解决问题 | 见下 |
| 待解决问题 | 见下 |
| 备注 | 本记录依据 2026-09-15 的真实提交（引入 uv 统一工程管理、修正为三端通用、任务拆分总表、T8文档分工细化、引入 uv 统一工程管理、T1 包骨架+契约测试预埋 等）与 evidence/decisions/2026-09-15-* 决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。 |

## 会议内容

本次为正式开工会议，逐项落定技术栈、工程管理、任务拆分与模块间契约，对应里程碑 M0（T1 骨架合入）。

- 技术栈定案（组长 HandyWote）。

  - 定案：Python 3 + PySide6（QGraphicsView）+ 算法自研 + PyInstaller --onefile。留档 evidence/decisions/2026-09-15-技术栈定案.md（issue #1）。

  - 淘汰候选与理由：C# WinForms + MSAGL（GViewer 仅 Windows）、C# Avalonia + AvaloniaGraphControl（无过渡动画）、Java + GraphStream（jpackage 出文件夹、力导向丢失分层语义）。

  - 关键洞察：产品采用「固定分层布局 + 节点消耗渐隐」，不需力导向重排，故分层布局自算（层号 = 从源点最长路径，拓扑排序副产品）≤40 行；QPropertyAnimation 提供可控动画。

  - 红线：算法（Kahn、全序枚举、环检测）必须自研，库仅用于 GUI 与打包。

- 三端通用硬性要求确认（组长 HandyWote）。

  - 会议将产品目标由「自己电脑验收」修正为三端通用（Windows / macOS / Linux）：CI 三平台矩阵、打包出三份产物、Windows 产物走 GitHub Actions 构建。留档见 09-15 提交 docs: 修正为三端通用 与 2026-09-15-技术栈定案.md。

  - 跨平台红线：路径用 pathlib、文件读写显式 encoding='utf-8'、写文件用 newline=''、禁止平台专属调用。

- 工程管理定案（组长 HandyWote）。

  - 引入 uv 统一工程管理：pyproject.toml 为依赖唯一入口、uv.lock 一并提交；装环境 uv sync、跑程序 uv run python app/main.py、跑测试 uv run pytest。提交：docs: 引入 uv 统一工程管理 (pyproject+uv.lock+.gitignore)。

  - 建立项目规范与留档体系：AGENTS.md（最高规范）、CONTRIBUTING.md、决策留档与会议模板（提交：docs: 建立项目规范与留档体系）。

- 任务拆分总表定案（组长 HandyWote）。

  - 拆分 9 个任务并给出依赖图与里程碑。留档 evidence/decisions/2026-09-15-任务拆分总表.md：

    - T1 基建（骨架 / CI / 契约）可立即开工；T2 算法内核、T3 事件引擎、T4 渲染场景、T5 界面壳依赖 T1 并行；T6 集成联调依赖 T2+T3+T4+T5；T7 打包发布依赖 T6；T8 交付文档、T9 测试数据与开发并行。

  - 模块主责确认：T2 → 徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、T3 → 罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、T4 → 郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、T5 → 冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui）。

  - 里程碑：M0 09-15 T1 合入；M1 09-19 T2–T5 验收；M2 09-20～21 T6 集成 + 中期检查；M3 09-25 文档齐稿；M4 09-26～28 打包组装与提交。

  - 留档提交：docs: 任务拆分总表(9个任务+依赖图+里程碑), AGENTS.md 更新包结构。

- 接口契约定案（组长 HandyWote）。

  - 定案模块间最高接口契约，留档 evidence/decisions/2026-09-15-契约定案.md（issue #2）：

    - 输入格式：每行 <a,b>，宽容变体（空白行、全角括号、缺尖括号、，）；重复边去重、自环 <a,a> 非法；非法行抛 ParseError(lineno, line, reason)，lineno 从 1 计；UTF-8 编码。

    - 测试数据：evidence/test-data/ 下「编号-描述」成对的输入文件与期望文件（JSON：orders / orders_capped + count / cycle_nodes / parse_error_lineno），测试代码只读文件不内嵌图数据（conftest 标准图常量除外）。

    - 事件协议：以 app/events/protocol.py 为唯一权威，定义 Enqueue / Consume / Fork / Complete / DeadEnd / CycleFound 六个事件及字段；确定性契约——同输入事件序列逐项相等，order 用 tuple；branch_id 从 0 起、Fork 递增。

    - 伪并发时间线：每拍按 branch_id 升序交错推进活跃分支各一步，返回本拍事件列表；lane_limit 默认 8，溢出分支不产生可视化事件但仍计数（Complete 照发）；状态机 running → paused → running → … → finished；tick_ms 默认 400。

- T1 基建实施（组长 HandyWote）。

  - 会议后当日完成 T1 并合入 master：包骨架 app/{models,events,scene,ui}/、契约测试预埋（5 节点标准图 → 合法序、事件流确定性、导入 models 不得带入 PySide6、UI offscreen 冒烟）、PR 模板 DoD 清单、CI 三平台矩阵、tools/check_docs.py。提交：feat: T1 包骨架+契约测试预埋+契约定稿归档、feat: 验收基建——PR模板+CI+check_docs工具。

  - CI 采用两层判定：L1 机械红线必须绿 + L2 模块红测试 continue-on-error 作路标（提交：feat(ci): 拆两层判定）；同时修复 Linux runner 装 Qt 系统库以解决 pytest-qt INTERNALERROR（提交：fix(ci): Linux runner 安装 Qt 系统库）。

  - 文档分工：组长不统稿（00 报告组装移交 ui 开发者，组长仅写 01 可行性），谁开发谁写自己章节（提交：docs: 组长不统稿、docs: T8文档分工细化）。

- T8/T9 并行约定。文档（T8）与测试数据（T9）随开发并行推进，测试报告用例表由 evidence/test-data/ 自动成形。

## 已解决问题

- 技术栈定案：Python 3 + PySide6 + PyInstaller，算法自研（issue #1）。

- 产品目标修正为三端通用（Windows / macOS / Linux），确立跨平台红线与 CI 三平台矩阵。

- 引入 uv 统一工程管理并建立 AGENTS.md 规范与留档体系。

- 任务拆分总表定案（9 任务 + 依赖图 + 里程碑 + 模块主责）（issue #2 前置）。

- 模块间契约定案：输入格式与 ParseError、测试数据文件格式、事件协议与确定性契约、伪并发时间线语义（issue #2）。

- T1 骨架 + CI + 契约测试预埋完成并合入 master（M0 达成）。

## 待解决问题

- T2–T5 四模块开始并行开发，接口实现尚为 NotImplementedError 存根。

- 标准图合法序数量在后继开发中暴露出错误（当时记为 6，09-18 修正为 7，issue #13）。

- 事件引擎的微观语义（Fork 绑定备选、泳道动态晋升、分支爆炸防护）留待 T3 开发期定案（issue #4）。

- 渲染场景的布局/配色/动效细节与界面壳的依赖降级策略留待 T4/T5 开发期定案（issue #5、#6）。

- 文档（T8）与测试数据（T9）需随开发持续补齐。

## 备注

据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M0（09-15 T1 合入）与任务书「9.16-9.19 概要/详细设计」起始节点；契约与任务拆分总表的具体文字见同目录三段引用文档。