汕头大学计算机系　编号：2026-09-24-01

# 会议记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-09-24 |
| 第几组 | 第一组 |
| 主持人 | 黄应辉（HandyWote，2024611031） |
| 会议主题 | 交付收尾：Release v0.1.0、文档齐稿与个人章节分工 |
| 开始时间 | 20:00 |
| 结束时间 | 22:00 |
| 参加人员 | 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）、徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui） |
| 记录人员 | 郑逸驰（HanXuXie，2024611021） |
| 记录时间 | 2026-09-24 |
| 会议内容 | 见下 |
| 已解决问题 | 见下 |
| 待解决问题 | 见下 |
| 备注 | 本记录依据 2026-09-21 ~ 2026-09-24 的真实提交、Release v0.1.0 与 evidence/decisions/2026-09-21* 决策文档时间线还原；具体开会时刻为组内约定时间，非逐字记录。 |

## 会议内容

本次会议对应里程碑 M3（09-25 文档齐稿）与 M4（09-26～09-28 打包组装交付）的收尾阶段。

- T7 打包发布收尾（组长 HandyWote）。

  - 发布流水线已实测跑通：release.yml 三平台构建 + 冒烟 + 发布，Release v0.1.0 已发布（https://github.com/STU-MS/TopoSort/releases/tag/v0.1.0，run 35620768539）。三份产物 + 同名校验值共 6 个资产：

    - Linux TopoSort 67,121,240 B（64.0 MB，onefile，38.8 s）

    - Windows TopoSort.exe 48,753,119 B（46.5 MB，onefile，68.2 s）

    - macOS TopoSort-macos.zip 36,649,790 B（35.0 MB，onedir + zip，26.5 s）

  - 配套修复与收尾提交：feat: T7 发布流水线——release.yml 三平台构建+冒烟+发布 Release、feat: T7 打包发布——tools/build.py 三端入口 + CI 迁移 + readme/决策留档，以及 fix: release job 缺 GH_REPO、fix: Windows 冒烟因临时目录清理失败而误判、fix: Windows 控制台非 UTF-8 导致 build.py 打印中文即崩、feat: Release 资产补上 readme.txt（均 refs #8）。

  - 在本机（Linux）下载全部 6 个资产后独立复核 sha256sum -c ./*.sha256 全部通过；macOS 包结构逐项检查确认 224 个实体文件、103 个符号链接可解析。

  - 留档：evidence/decisions/2026-09-21-打包发布方案.md、evidence/decisions/2026-09-21-发布流水线（Release）.md（issue #8），打包性能数据入 evidence/benchmarks.csv（09-21 多行）。

- 文档齐稿（全组，组长统稿）。

  - 会议核对六份交付文档进度，确认分工：01-可行性研究报告（黄应辉 HandyWote，2024611031）、02-需求分析（冯思语 Frieda-Feng，2024611197，功能需求 22 条 + 非功能 7 条 + 需求追踪矩阵）、03-概要设计（罗展彬 xiaoliei，2024611093 初稿；徐锦源 Asukadaisiki，2024611176 复核接管）、04-详细设计（各模块开发者各写自己章节 + 组长补写）、05-测试报告（罗展彬 xiaoliei，2024611093）、06-用户手册（冯思语 Frieda-Feng，2024611197）、00-项目报告（按老师 report-template 八章结构，黄应辉 HandyWote，2024611031 组装）。

  - 09-23 完成：docs: 补齐 01-可行性研究报告 与 05-测试报告、docs: 组装 00-项目报告（按老师 report-template 八章结构）、docs: 修 04-详细设计 结构重复，补写「渲染场景」「集成与打包」两章（均 refs #27 #28 #29 #9）。

  - 09-24 完成个人章节：docs: 抢救 PR #37——补录 T4 五张截图与 HanXuXie 个人章节到规范位置（HandyWote）、docs: 添加徐锦源个人任务及感想 (#40)（Asukadaisiki）、docs: 个人任务及感想（ui 开发者 Frieda-Feng）(#39)（Frieda-Feng）、docs: update test report and add personal task reflections (#38)（xiaoliei）。

- 证据素材补齐（全组）。

  - T4 补充截图 5 张（t4-layer-layout-20260923-1.png 等）随 09-23 提交入库，满足「四类效果各 ≥1 张」验收；T5 界面截图 6 张已于 09-20 入库。

  - 会议确认 tools/check_docs.py（文档引用的 evidence 文件必须真实存在、截图 ≥20KB）作为交付前机械红线，逐份文档跑通。

- 收尾分工与截止。

  - M4（09-26～09-27）：T7 打包 + 组装交付 zip；09-28 提交。

  - 组长负责最终从零复现核验（源码 + AGENTS.md + evidence/ 应能还原所有关键结论），并确认三端 Release 资产可下载运行。

  - 全体确认 minutes/ 下会议记录须齐备并交由 00-项目报告「附件（会议记录）」章节引用。

- 规范复盘。

  - 反复强调四条留档习惯（决策→Issue→留档、可见功能→截图、性能→benchmarks.csv、测试用例→test-data）与提交信息格式 类型: 摘要；对 T4 PR 曾放行的私有成员访问，要求在后续公共接口整理中消化。

## 已解决问题

- T7 打包发布全流程闭环：Release v0.1.0 三端产物 + .sha256 已发布并独立复核通过。

- macOS onedir + ditto + zip 方案落地，补齐此前缺失的 macOS 产物。

- 六份交付文档完成主体：01/05/06/02 齐稿，03/04 完成主体章节，00-项目报告按八章结构组装完成。

- T4 补充截图 5 张入库，四类渲染效果截图验收条件满足。

- 四位组员的个人任务及感想章节（PR #37～#40）完成并合并。

## 待解决问题

- 交付 zip 组装与 09-28 最终提交尚待执行（M4）。

- 00-项目报告需最终嵌入 minutes/ 会议记录作为附件，并核对分工表、截图索引与测试用例表。

- Linux 单文件产物首次启动解压慢（64.0 MB）风险需在 06-用户手册中明确提示（演示前提前启动）。

- docs/superpowers/ 已移除路径在部分 T4 历史决策文档中的引用，已由 2026-09-19-T4-合规清理与勘误.md 追加登记，交付前需确认无残留断链。

- 最终三端冒烟需在交付机上再跑一遍（Windows 杀软误报为已知风险，应对：用 Actions 官方环境产物 + SHA256 校验）。

## 备注

据提交与决策时间线还原。本记录对应里程碑 M3（文档齐稿，09-25）与 M4（打包组装，09-26～28）；Release v0.1.0 为最终交付产物基线。会议记录本身亦为提交材料清单独立一项（老师现场检查），本文件与同目录其余记录一并作为交付附件。