汕头大学计算机系  							                        编号：2026-09-20-01

会议记录

日期：2026-09-20                                                          第  一组

| 主 持 人： | 黄应辉（HandyWote，2024611031） | 会议主题： |  | 开发期进度同步：T2 算法内核 / T3 事件引擎 / T4 渲染场景 / T5 界面壳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时间： | 20:00 |  | 结束时间： |  | 22:30 |
| 参加人员： | 黄应辉（HandyWote，2024611031，组长）、徐锦源（Asukadaisiki，2024611176，models）、罗展彬（xiaoliei，2024611093，events）、郑逸驰（HanXuXie，2024611021，scene）、冯思语（Frieda-Feng，2024611197，ui） |  |  |  |  |
| 记录人员： | 罗展彬（xiaoliei，2024611093） |  | 记录时间： |  | 2026-09-20 |
| 会议内容： |  |  |  |  |  |
| 本次为开发期（09-16～09-20）的阶段同步会，重点核对 T2–T5 四条并行开发线的进度与口径冲突。 1. T1 收尾与里程碑确认（组长 HandyWote）。 · T1 已于 09-15 合入 master：包骨架 app/{models,events,scene,ui}/、契约测试预埋、CI 三平台矩阵（ubuntu/macos/windows）、PR 模板与 tools/check_docs.py 验收基建齐备（提交：feat: T1 包骨架+契约测试预埋+契约定稿归档、feat: 验收基建——PR模板+CI+check_docs工具）。 · 评审确认 CI 采用两层判定：L1 机械红线必须绿、L2 模块红测试 continue-on-error 作路标（feat(ci): 拆两层判定，对应决策 2026-09-15-契约定案.md 第 9 节）。 · 里程碑 M1（T2–T5 验收）已于 09-19 达成。 2. T2 算法内核（Asukadaisiki）。 · 已实现 Kahn 全序枚举算法内核（提交：feat: 实现拓扑排序算法内核 (refs #3)），并隔离 models 层的 Qt 插件加载，保证 app.models 零 Qt 依赖（提交：fix: 隔离 models CI 的 Qt 插件加载 (refs #3)）。 · 发现标准图合法序数量错误：既有契约把标准图 <A,C> <A,E> <B,C> <C,D> 记为 6 条，T2 输出 7 条，独立穷举全部 5! = 120 个排列复核后确认漏了合法序 A E B C D。会议裁定采用修正为 7 条（保图不动、补全期望），留档见 evidence/decisions/2026-09-18-标准图拓扑序数量修正.md（issue #13）。 · 同时明确环图分层失败行为：Graph.layers() 检测到环抛异常，新增并公开 CycleError(ValueError)，has_cycle() / cycle_nodes() 保持无异常查询接口，留档见 evidence/decisions/2026-09-18-CycleError异常契约.md（issue #12）。 · 性能：30 节点与 60 节点稀疏链已跑计数模式并写入 evidence/benchmarks.csv（耗时 0.061 ms / 0.083 ms，日期 2026-09-18）。 3. T3 事件引擎（xiaoliei）。 · 已实现 Kahn 步进内核（显式分支工作队列 / Fork 绑定备选 / 环卡死检测 / max_completes 截断）、伪并发时间线（拍首快照 / 拍末补位 / 泳道上限 / 防御式状态机）、事件协议序列化口径 event_to_dict（提交见 09-19 feat: Kahn步进内核、feat: 伪并发时间线、feat: 事件协议序列化口径）。 · 设计定案见 evidence/decisions/2026-09-19-T3事件引擎设计定案.md（issue #4），经两轮只读审查修订至 v4：新增 §8 调度与确定性总则、§9 规模防护（分支数前置保险丝：已完成 + 活跃分支数达 max_completes 不再 Fork，防宽并行图阶乘爆炸）、§10 测试落点、§11 文档与留档边界。 · 口径连带修正：T3 验收改为「恰好 7 次 Complete」，app/tests/conftest.py 的 CANON_ORDERS 补入 A E B C D、CANON_COMPLETE_COUNT = 7，留档 evidence/decisions/2026-09-19-标准图数量修正.md（取代 09-15 契约中「恰 6 条」口径）。 · golden 事件流三件套 ×3（标准图 7 序 / 纯环 / 环带下游）与生成器已入 evidence/test-data/（提交：evidence: golden事件流三件套×3）。 4. T4 渲染场景（HanXuXie）。 · 渲染核心代码完成（提交：【T4渲染部分】部分渲染核心代码已完成、【T4渲染部分】 核心代码修改）。 · 设计定案见 evidence/decisions/2026-09-19-T4-渲染场景设计.md：布局选 A（候选池顶部 / 分层图居中 / 泳道底部）、ghost 保留原位并淡化相关边、高对比配色（ready 黄 / active 蓝色脉冲 / stuck 红 / ghost 低透明）、GraphBoard 继承 QGraphicsView。实施计划、细节补充、总计划核对与合规清理见同日另四篇 2026-09-19-T4-*.md。 · 事件扇出约定：T5 对同一 StepEvent 先调 board.apply_event(event)，再维护全局候选集合并调 pool.set_ready(...)，两组件不互相持有。 · 动效时长集中管理：GHOST_MS=300、PULSE_MS=250、EDGE_DIM_MS=200；要求四类效果（ready / active 脉冲 / ghost+边淡化 / stuck）各 ≥1 张截图入 evidence/screenshots/。 5. T5 界面壳（Frieda-Feng）。 · T5 开工时 T2/T3/T4 均未合并，公共 API 全抛 NotImplementedError。会议确认降级策略选 C：照契约调用公共 API，捕获 NotImplementedError 后降级提示，不内嵌假数据（留档 evidence/decisions/2026-09-20-界面壳实现决定.md，issue #6）。 · 界面壳于 09-20 完成：三栏主窗口 + 控制条 + 泳道 + 结果流 + 两类错误提示（提交：feat: T5 界面壳——三栏主窗口+控制条+泳道+结果流+两类错误提示），并配套截图脚本 tools/shoot.py（阶段自适应、不伪造未就绪状态）。 · 排期冲突：T5 端到端用例依赖真实 T2，T5 单独合并时 test_ui 无法全绿。会议裁定接受「T5 先合、T2 落地后自动翻绿」，依 CI 两层判定 L2 模块红测试不影响他人。 6. 口径收口。会议统一 PR 模板 DoD 数字口径从 6 改为 7（对齐 issue #13 与 09-19 决策）；三方 PR（#14 T2 / #17 T3 / #18 T4）安排在本次会议后终审合并。 |  |  |  |  |  |
| 已解决问题： |  |  |  |  |  |
| · 标准图合法序数量由 6 修正为 7（issue #13），输入图不动、补全期望清单 A E B C D。 · 环图分层失败的公共行为定为公开 CycleError(ValueError)（issue #12）。 · T3 事件引擎微观语义定案至 v4（调度总则、泳道动态晋升、前置保险丝防分支爆炸）（issue #4）。 · T4 渲染布局、配色、ghost 行为、事件扇出与动效时长口径定案（issue #5）。 · T5 依赖未就绪时的降级策略（选 C，不造假）与 T5 先行合并的排期冲突裁定（issue #6）。 · PR 模板 DoD 口径 6→7 统一，消除旧口径漂移。 |  |  |  |  |  |
| 待解决问题： |  |  |  |  |  |
| · T5 单独合并时 test_ui 无法全绿，需组长确认「先合 T2 后自动翻绿」的验收口径（建议前者）。 · test_ui.py::TestFileIO::test_save_open_roundtrip 缺 set_input(CANON) 的修正（改测试=改验收标准）待组长确认。 · 三方 PR（T2/T3/T4）尚未终审合并，集成联调（T6）待启动。 · T4 四类效果截图与 T5 六张界面截图需于本轮补齐入库（当日稍后完成）。 · 标准图数量 6→7 的连带清单（PR 模板、test_models、拆分总表等）需逐项核对（后由 xiaoliei 于 09-19 补全至 v3）。 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 据提交与决策时间线还原。本记录覆盖里程碑 M1（09-19，T2–T5 验收）之后的开发进展；三方 PR 终审合并于 09-20 完成（见 evidence/decisions/2026-09-20-三方PR终审合并与口径收口.md）。 |  |  |  |  |  |