# 黄应辉个人任务及感想

拓扑排序应用软件 · CST4823A 高级算法原理实践 · 汕头大学数计学院计算机系 版本 1.0 · 2026-09-24 · 组长（T1/T6/T7）

## 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 黄应辉 |
| 学号 | 2024611031 |
| 组内角色 | 组长 |
| 负责范围 | T1 基建与契约、T6 集成联调、T7 打包发布；01-可行性研究报告、提交材料组装 |
| Git 身份 | HandyWote <handy@handywote.top> |

## 二、本人承担的任务

- T1 基建与契约（issue #2）：搭建 app/{models,events,scene,ui}/ 包骨架，预埋契约测试；定义事件类型与字段、parse() 错误类型、输入/期望文件格式等接口契约；建立 uv 工程与三平台 CI。

- 工程规范与留档体系：撰写 AGENTS.md、CONTRIBUTING.md、决策留档目录与会议记录模板，落实「决策 → Issue → evidence/decisions」的可复现原则。

- CI 三平台矩阵：GitHub Actions 覆盖 ubuntu/macos/windows，拆成 L1 机械红线（必须绿）与 L2 模块红测试（continue-on-error 路标）两层判定。

- T6 集成联调（issue #7）：把 input → parse → player → timeline → scene → ui 接成完整产品，替换桩事件源，编写中期演示脚本 tools/demo_midterm.py。

- T7 打包发布（issue #8）：编写三端一致的 tools/build.py 入口与 release.yml 流水线，发布 Release v0.1.0，并处理 macOS onedir、Windows UTF-8、临时目录句柄锁等跨平台问题。

- 文档：撰写 01-可行性研究报告，组装 00-项目报告，补写 04-详细设计「渲染场景」「集成与打包」两章。

## 三、具体产出

- 工程与 CI：pyproject.toml、uv.lock、.github/workflows/ci.yml、release.yml、tools/check_docs.py、tools/build.py、tools/extract_doc.py、tools/demo_midterm.py。

- 契约与骨架：app/__init__.py、各子包 __init__.py、app/tests/test_contracts.py。

- 留档体系：AGENTS.md、evidence/decisions/2026-09-15-契约定案.md、2026-09-15-技术栈定案.md、2026-09-15-任务拆分总表.md、2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md、2026-09-21-发布流水线（Release）.md 等。

- 发布：GitHub Release v0.1.0（Linux TopoSort / Windows TopoSort.exe / macOS TopoSort-macos.zip，各附 .sha256）。

- 文档：deliverables/01-可行性研究报告.md、deliverables/00-项目报告.md。

- 集成修复：fix: 修复 python app/main.py 直启时找不到 app 包的问题、fix(ci): L2 三任务补装 Qt 系统库。

## 四、遇到的困难与解决过程

- CI 在 Linux runner 上 pytest-qt 报 INTERNALERROR：根因是缺 libEGL 等 Qt 系统库。定位后在各 job 安装系统库，并进一步拆出 L1/L2 两层判定，避免底层环境问题把模块红测试的判读搅混。留档见 evidence/decisions/2026-09-20-CI-L2任务缺Qt系统库.md。

- macOS 不能 --onefile --windowed：PyInstaller 6.22 已弃用该组合，.app 在 macOS 安全模型下不可能是单文件。为此给 tools/build.py 增加 --mode，macOS 默认 onedir，其余 onefile，并用 ditto 打 zip 保留符号链接。

- Windows 控制台非 UTF-8 导致脚本打印中文即崩：给输出显式改用 UTF-8；另修了 Windows 临时目录句柄锁导致的冒烟误判、release job 缺 GH_REPO 等问题，均以 CI run 号为证。

- 标准图拓扑序基准 6→7 的口径修正：在集成中发现计数与教材示例不一致，推动 issue #13 定案并在全仓对齐（PR 模板、测试、文档）。

## 五、个人感想

作为组长，我最大的体会是「可复现」比「写得快」更重要：把每一个技术选型都落成 issue 与 evidence/decisions/ 文档后，模块并行开发时的分歧显著减少，出问题也能直接追溯到当时的决策依据。三端打包这一环尤其说明问题——真实踩到的坑（macOS onedir、Windows 编码与句柄锁）没有一个是靠「想当然」能避开的，只有把环境差异写成 CI 里的机械判定，才谈得上「三端通用」。后续如果继续完善，我会优先补充 Windows/macOS 实机验证，并把打包体积与启动耗时的回归基线固化下来。